**АКТ № 1**

**об исполнении концессионером обязательств по созданию и реконструкции (модернизации) объекта концессионного соглашения по Концессионному**

**соглашению от 18.07.2013 № 1 «О реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)»**

**г. Кинешма Ивановской области**  **16 января 2015 года**

Муниципальное образование «Городской округ Кинешма», от имени и в интересах которого выступает администрация городского округа Кинешма, в лице исполняющего обязанности главы администрации городского округа Кинешма Крупина Алексея Ивановича, действующего на основании Устава муниципального образования «Городской округ Кинешма», зарегистрированного отделом Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу 21.10.2005 №RU373030002005001, именуемое в дальнейшем **Концедент**, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «РегионИнфраСистема-Иваново», ИНН 3702661600, ОГРН 1113702036315, свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 37 № 001564140, выданное 02.12.2011 ИФНС по г. Иваново, КПП 370201001, место нахождения юридического лица: Ивановская область, г. Иваново, ул. Жиделева, дом 21, офис 250, в лице генерального директора Карликова Валерия Анатольевича, действующего на основании Устава, зарегистрированного ИФНС по г. Иваново 02.12.2011, именуемое в дальнейшем **Концессионер,** с другой стороны в соответствии с Концессионным соглашением от 18.07.2013 № 1 «О реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха)» (далее – Соглашение) заключили настоящий акт о **нижеследующем:**

1. В соответствии с разделом 11 Соглашения представителями Концедента в составе:

**Волков А.Г.** – заместитель главы администрации городского округа Кинешма;

**Анисимов А.Ф.** – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Кинешма;

**Кнутова Е.Н** – председатель комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма;

**Белов А.К.** – директор МУ «УКС»

**Карпычева А.Д** – ведущий специалист Комитета имущественных и земельных отношений администрации городского округа Кинешма;

**Смирнов С.В.** – ведущий специалист отдела по экономике и предпринимательству администрации городского округа Кинешма.

В период **14.01.2015 по 16.01.2015** осуществлена выборочная проверка исполнения Концессионером условий концессионного соглашения, установленных пунктами 18,19,25,78,79 Соглашения.

1. Концессионер надлежащим образом был уведомлен об осуществлении проверки *(письмо Исх № 28-573 от 30.12.2014)*.
2. В результате осмотра комплекса биологических очистных сооружений, расположенных по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, 20 в присутствии представителей Концессионера:

**Грушина А.А.** – финансового директора ООО «РИС-Иваново»;

**Рубан А.С.** – Начальник ОСК-1 ООО «РИС-Иваново»,

рассмотрения документов, представленных Концессионером, установлено следующее:

1. Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 18 Соглашения по созданию и реконструкции (модернизации) имущества Концедента в соответствии с проектно-сметной документацией, и обеспечен ввод в эксплуатацию в срок, установленный пунктом 78 Соглашения, что подтверждается *Разрешением на ввод в эксплуатацию № RU 37303000-526 от 16.01.2015*.
2. Концессионером исполнено обязательство, установленное пунктом 19 Соглашения по осуществлению инвестиций в создание и реконструкцию (модернизацию) объекта Соглашения не менее 52 000 000 (пятидесяти двух миллионов) рублей. Концессионером представлены акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) на сумму 82 275 630 рублей.
3. Концессионером исполнены обязательства, установленные пунктом 25 Соглашения по модернизации, замене морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным оборудованием в соответствии с проектно-сметной документацией, конкурсным предложением, в срок установленный пунктом 79 Соглашения. Представителями Концедента осуществлена проверка наличия установленного оборудования, в соответствии с документами представленными Концессионером.
4. По результатам проведенной проверки выявлены следующие нарушения исполнения Концессионером своих обязательств: *не выявлено*.
5. По результатам проверки установлено, что обязательства Концессионера перед Концедентом по условиям, установленными пунктами 18,19,25,78,79 Соглашения исполнены надлежащим образом.

6. Подписи сторон:

Представители Концедента:

**Волков А.Г**. – заместитель главы администрации

городского округа Кинешма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Анисимов А.Ф.** – начальник УЖКХ

администрации городского округа Кинешма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Кнутова Е.Н.** – председатель Комитета

имущественных и земельных отношений

администрации городского округа Кинешма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Белов А.К.** – директор МУ «УКС» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Карпычева А.Д.** – ведущий специалист

Комитета имущественных и земельных

отношений администрации

городского округа Кинешма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Смирнов С.В.** – ведущий специалист отдела по

экономике и предпринимательству администрации

городского округа Кинешма \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Представители Концессионера:

**Грушин А.А.** – Финансовый директор

ООО «РИС-Иваново» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Рубан А.С.** – Начальник ОСК-1

ООО «РИС-Иваново» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Концедент - администрация городского округа Кинешма**  Исполняющий обязанности  главы администрации  городского округа Кинешма:  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **А.И. Крупин**  М.П.  «16» января 2015 г. | **Концессионер –**  **ООО «РегионИнфраСистема-Иваново»**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **В.А. Карликов**  М.П.  «16» января 2015 г. |