# ПРОЕКТ

# МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ   № ____

РФ, Ивановская область город Кинешма                                           «____»___________ 2010 год

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  в лице _____________________________________, действующее на основании ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с одной стороны,

Администрация городского округа Кинешма, в лице главы администрации городского округа Кинешма Томилина Андрея Викторовича, действующего на основании  Устава городского округа Кинешма и ____________________________________________________________________________________________,

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства городского округа Кинешма, в лице ________________________________________________________на основании и Положения об управлении жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кинешма,

именуемые в дальнейшем «Заказчик»

и Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства города Кинешмы, именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице начальника Замыслова Юрия Евгеньевича, действующего на основании Устава МУ УГХ г. Кинешмы, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,

руководствуясь ст. ст.763-768 ГК РФ с соблюдением требований Федерального закона от 21.07.2005 года №94-ФЗ «О размещении заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и на основании результатов размещения заказа для муниципальных нужд городского округа Кинешма путем проведения аукциона, согласно протокола №____ от ___________2010 года (Приложение №1) заключили настоящий муниципальный контракт (далее – Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1. Настоящий контракт заключается Заказчиком от имени муниципального образования  - городской округ Кинешма в целях обеспечения муниципальных нужд.

1.2. Заказчик и Учреждение поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по ремонту участка дороги по ул. Желябова (поворот до ул. Красноветкинская) городского округа Кинешма, далее именуемые – Работы. Учреждение обязуется принять и оплатить результат работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом.

1.3.  Работы, указанные в п. 1.2 выполняются в соответствии с утвержденной локальной сметой (приложение №2), являющимся неотъемлемой частью настоящего контракта и в соответствии с требованиями СНиП,  ГОСТов и технических норм.

1.4. Срок выполнения работ: до 30.09.2010 года.

- ЦЕНА КОНТРАКТА

  - Цена контракта  составляет 				 (					).

2.2. Цена контракта формируется с учетом налогов, в том числе НДС, стоимости работ, материалов, необходимых для их выполнения и приобретаемых Подрядчиком, транспортных, накладных расходов и иных затрат, понесенных Подрядчиком при выполнении работ.

2.3. Цена настоящего контракта является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случая, предусмотренного п. 2.4. настоящего контракта.

2.4. Цена контракта может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных контрактом объема работ и иных условий исполнения контракта.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ определяется на основе действующих  единичных расценок и других действующих нормативных документов по ценообразованию, калькуляций, счетов-фактур на материалы.

3.2. Расчет производится после подписания актов о приемке выполненных работ (форма № КС-2) по фактически выполненным объемам работ, справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счетов-фактур, при условии, что работы выполнены надлежащим образом, по мере поступления финансовых средств из городского бюджета на эти цели.

3.3. В случае привлечения Подрядчика к ответственности в соответствии с разделом 7 настоящего контракта оплата выполненных объемов работ (как промежуточный, так и окончательный расчет) по контракту производится Учреждением только после перечисления Подрядчиком на расчетный счет Учреждения предъявленных ему сумм штрафов и пеней.

3.3. Оплата производится Учреждением по безналичному расчету за счет средств бюджета городского округа Кинешма.

4. ПРИЕМКА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

4.1. Учреждение в течение 7 дней со дня получения акта о приемке выполненных работ обязан подписать акт или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.2. В случае мотивированного отказа Учреждения от приемки результата выполненных работ, сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

4.3. В случае установления Учреждением при приемке работ несоответствия качества выполненных Подрядчиком работ, акт выполненных работ (форма КС-2) Учреждением не подписывается до момента устранения выявленных нарушений, а Подрядчику направляется претензия об уплате штрафных санкций.

4.4. Качество работ по контракту должно обеспечивать безопасность жизни и здоровья населения, охрану окружающей среды и соответствовать обязательным требованиям СНиП 3.01.01-85, 3.06.03-85, ГОСТ Р 50597-93, 9128-97, социальных норм и правил эксплуатации, а также  других действующих нормативных документов РФ.

4.5. Работы, выполненные с нарушением п. 4.4. настоящего контракта, Учреждением не принимаются.

4.6. Оценка качества и приемка выполненных работ производится Заказчиком путем плановых и внеплановых проверок, результаты которых фиксируются в журнал производства работ. Контроль качества, осуществляемый Учреждением, не освобождает Подрядчика от контроля качества работ и материалов.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Учреждение обязано:

- доводить до Подрядчика решения органов исполнительной власти в части, касающейся выполнения работ;

- выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ в рамках настоящего контракта;

- в течение 1 часа после принятия телефонограммы направить своего представителя для приемки скрытых работ. В случае неявки представителя Учреждения, Подрядчик может продолжить выполнение следующего этапа работ, отразив вышеуказанный факт в журнале производства работ;

- требовать от Подрядчика акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы. В случае отказа Подрядчика предоставить акты на скрытые работы, сертификаты на используемые материалы, приостановить выполнение работ до предоставления Подрядчиком вышеуказанных актов и сертификатов;

- в случае обнаружения дефектов делать соответствующее предписание в журнале производства работ с указанием срока устранения дефектов, составлять соответствующий акт и требовать с Подрядчика принятия необходимых мер по их устранению;

- при наличии оснований, предусмотренных пунктами 7.3., 7.4. настоящего контракта, направлять Подрядчику претензию об уплате штрафных санкций за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту.

5.2. Подрядчик обязан:

- обеспечить в зоне производства работ безопасность дорожного движения в период выполнения работ;

- до начала ремонтных работ уведомить балансодержателей смотровых колодцев, находящихся в зоне производства работ, о предстоящем ремонте;

- до начала работ осуществить проверку качества материалов;

- согласовать с ОГИБДД УВД по Кинешемскому муниципальному району организацию движения транспортных средств и обеспечить бесперебойное и безопасное движение автотранспортных средств по ремонтируемому участку дороги;

- своими силами, материалами и средствами выполнять все объемы работ, предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с техническим заданием (Приложение №2) и утвержденной локальной сметой (приложение №3), согласно ГОСТ Р, СНиП и прочими техническими правилами предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

- способ выполнения работ согласовывать с Учреждением;

- по требованию Учреждения выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при осуществлении работ, плановых и внеплановых проверок и контроля качества работ;

- устранять все замечания Учреждения, данные им в порядке, установленном настоящим контрактом;

- вести с начала работ и до их завершения оформленный и заверенный в установленном порядке журнал производства работ, в котором отражается весь ход производства работ, а так же все факты и обстоятельства, связанные с производством работ, имеющие значение во взаимоотношениях Учреждения и Подрядчика. Предъявлять журнал производства работ по первому требованию учреждения;

- своевременно извещать Учреждение о готовности отдельных видов скрытых работ, что подтверждается двусторонними актами освидетельствования скрытых работ;

- приступать к выполнению последующих работ только после письменного разрешения Учреждения, внесенного в журнал производства работ. Если скрытые работы выполнены без подтверждения Учреждением, или он не был информирован об этом, или информирован с опозданием, то по его требованию Подрядчик обязан за счет собственных средств вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Учреждения, а затем ее восстановить. В случае же обнаружения Учреждением дефектов при выполнении скрытых работ, Подрядчик безвозмездно устраняет дефекты в полном объеме;

- за свой счет исправить дефекты и недостатки по выполненным работам, в согласованный с Учреждением срок, а в случае неустранения недостатков в установленный срок, Подрядчиком уплачивается неустойка согласно п.7.4 настоящего контракта.  Наличие дефектов и срок их устранения фиксируются двухсторонним актом. В случае несогласия Подрядчика подписать акт об обнаружении дефектов, об этом делается соответствующая отметка, и акт подписывается в одностороннем порядке;

- предоставлять Учреждению надлежащим образом оформленную отчетную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, паспорта качества или сертификаты на используемые материалы и др.), а также исполнительную документацию, согласно перечню п. 1.9. ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог»;

- в случае приостановки работ по любой причине уведомить Учреждение в течение 24 часов;

- в целях обеспечения качества работ соблюсти условия температурного режима при укладке асфальтобетонной смеси, независимо от продолжительности транспортировки;

- обеспечить представителя Заказчика транспортными средствами и оборудованием, необходимым для проведения осмотра ремонтируемого участка дороги и приемки выполненных работ;

- проводить лабораторный контроль качества работ.

5.3. Заказчик обязан:

- обеспечить финансирование Учреждения в соответствии с разделом 2 и 3 настоящего муниципального контракта, в пределах средств, выделенных из городского бюджета.

5.4. Учреждение имеет право:

- давать Подрядчику обязательные для выполнения письменные и устные предписания в рамках выполнения условий настоящего контракта;

- требования от Подрядчика надлежащим образом оформленную отчетную документацию (акты освидетельствования скрытых работ, журнал производства работ, сертификаты на используемые материалы и др.). В случае отказа Подрядчика предоставить указанную документацию, приостановить выполнение работ до предоставления Подрядчиком документации;

- требовать безвозмездного устранения Подрядчиком выявленных недостатков в работе;

- требовать возмещения вреда, причиненного Учреждению, возникшего из-за невыполнения или несвоевременного выполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему контракту или вреда, причиненного работниками Подрядчика в процессе выполнения работ по контракту;

- проверять и своей подписью подтверждать в журнале. Учреждение излагает свое мнение в журнале, если он неудовлетворен ходом и качеством работ или записями Подрядчика;

- производить контрольные вырубки, с последующей экспертизой и определением качества выполненных работ, результаты которых оформляются двусторонними актами;

- привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации. Расходы по привлечению указанных лиц несет Подрядчик.

5.5. Подрядчик имеет право:

- начать выполнение работ ранее установленного в плане работ срока и завершить их  в более короткий срок, чем предусмотрено контрактом, при согласовании с Учреждением;

- самостоятельно выбирать численность необходимого персонала;

5.6. Заказчик имеет право:

- осуществлять контроль в части финансирования выполняемых работ.

6. ГАРАНТИИ

6.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет – 5 лет.

6.2. Гарантийный срок начинается с момента подписания акта о  приемке выполненных работ.

Гарантийные обязательства оформляются в виде паспорта в составе акта о приемке выполненных работ по ремонту дороги.

6.3. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет, в установленные Учреждением сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения,  Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Учреждения. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки,  Подрядчик уплачивает учреждению неустойку, предусмотренную п. 7.5. настоящего контракта.

6.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт, с соответствующей отметкой об этом.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего муниципального контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7.2. Подрядчик несет имущественную ответственность за качество, объем выполненных работ и сроки, оговоренные настоящим контрактом.

7.3. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, им  уплачивается неустойка в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ от цены контракта за каждый день просрочки.

7.4. Подрядчик за ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту уплачивает учреждению:

- за некачественное выполнение работ -  штраф в размере 10% от стоимости указанных работ;

- за нарушение установленных Учреждением сроков устранения обнаруженных им недостатков в выполненной работе - пени в размере 0,1 % от цены контракта за каждый день просрочки.

7.5. Неустойка (штраф, пени) перечисляются Подрядчиком в течение 10 дней с момента выставления соответствующей претензии на расчетный счет Учреждения, указанный в претензии. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения своих обязательств в натуре.

7.6. Окончание срока действия муниципального контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий в период действия настоящего контракта.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: пожара, военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства или любых других обстоятельств, не зависящих от воли сторон, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

8.2. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств по настоящему контракту оказалось невозможным, должна немедленно информировать другую сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

8.3. Если такие обстоятельства будут продолжаться более 3 (трех) месяцев, любая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по настоящему контракту, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь права требовать от другой стороны возмещения своих убытков.

9.СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА

9.1. Настоящий контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31.12.2010 при условии полного и надлежащего исполнения сторонами обязательств по контракту. Обязательства по контракту могут быть исполнены сторонами досрочно.

10. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА

10.1. Настоящий муниципальный контракт может быть расторгнут исключительно по взаимному соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

10.2. Все изменения и дополнения к настоящему контракту осуществляются в письменном виде, путем заключения дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего контракта.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1.	Все споры по настоящему контракту разрешаются путем переговоров, а в случае невозможности принятия решения - в Арбитражном суде Ивановской области, с обязательным соблюдением претензионного порядка.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1.	Настоящий контракт составлен в 4-х подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регулируются действующим законодательством РФ.

Приложения:

1. Протокол.

2. Локальная смета.

12. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

Заказчик:

Администрация городского округа Кинешма Ивановской области

Адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Фрунзе, дом 4 тел. 5-30-50

ИНН 3703004452 КПП 370301001 БИК 042406001

Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского округа Кинешма

Адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. им. Фрунзе, дом 4 тел. 5-66-76

ИНН 3703040891  КПП 370301001 БИК 042406001

Учреждение:

Муниципальное учреждение Управление городского хозяйства города Кинешмы

Адрес: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Спортивная, дом 18 тел.5-40-82

ИНН 3703004685 КПП 370301001 БИК 042422000

Подрядчик ______________________

М.п.

Заказчик ________________________ Томилин А.В.

М.п.

______________________

М.п.

Учреждение ______________________ Замыслов Ю.Е.

М.п.